课程设计项目方案：期货市场大数据分析与可视化系统

一、项目概述

本项目旨在构建一个期货市场大数据分析平台，通过爬取国内外期货市场数据，结合宏观经济指标，实现多品种期货的价格分析、趋势预测、风险预警等功能。系统需完成从数据采集、分布式存储、Spark分析到ECharts可视化展示的全流程。

二、技术选型建议

数据存储：HDFS + HBase（存储时序数据） + MySQL（存储维度数据）

数据处理：Spark（批处理 + 流处理）

数据采集：八爪鱼爬取期货交易所、Wind、东方财富等数据（>10000条）

可视化工具：ECharts + Vue.js + Spring Boot

数据接口：RESTful API + WebSocket（实时数据推送）

三、每人需完成的10个以上数据接口清单（3人组）

成员A：数据采集与存储模块

期货品种列表获取接口

期货日K线数据爬取接口

期货实时行情获取接口

宏观经济数据爬取接口（CPI、PPI、利率等）

期货持仓量、成交量数据接口

数据清洗与格式标准化接口

数据存储至HDFS接口

HBase数据写入接口

数据质量校验与日志接口

数据更新状态监控接口

异常数据处理与重试接口

数据备份与恢复接口

成员B：数据处理与分析模块

期货价格查询接口（按品种、时间）

期货技术指标计算接口（MACD、RSI、布林带等）

期货波动率计算接口

相关性分析接口（品种间、期现间）

基本面分析接口（库存、供需数据）

风险价值（VaR）计算接口

趋势预测模型接口（ARIMA、LSTM）

数据聚合统计接口（日/周/月）

实时数据处理接口（Spark Streaming）

数据导出接口（Excel/CSV）

模型训练与评估接口

批量任务调度监控接口

成员C：可视化与展示模块

期货K线图展示接口（支持多周期）

技术指标叠加展示接口

多品种对比分析接口

持仓量/成交量分布接口

期货市场热力图接口（涨跌幅）

实时行情看板接口（WebSocket）

风险指标仪表盘接口

预测结果可视化接口

用户自选组合管理接口

数据筛选与下钻接口

图表导出与分享接口

系统监控大屏接口

四、系统功能模块

数据采集模块：爬取上海期货交易所、大连商品交易所等数据

数据存储模块：HDFS存储历史数据，HBase存储实时数据

数据处理模块：Spark计算技术指标、相关性、风险模型

可视化模块：ECharts实现K线图、热力图、仪表盘等

前后端系统：Spring Boot + Vue.js搭建完整交易分析平台

实时推送模块：WebSocket推送行情变化和预警信息

五、可视化展示要求（至少3个维度）

时间维度：K线图展示期货价格变化趋势

品种维度：热力图展示不同期货品种涨跌对比

风险维度：仪表盘展示波动率、VaR等风险指标

关联维度：散点图展示期货与现货相关性

六、创新与特色建议

接入Wind或Tushare金融数据API（加分项）

实现期货套利机会识别算法

构建期货价格预测模型（机器学习）

设计实时风险预警系统（短信/邮件通知）

移动端适配或微信小程序版本

集成宏观经济数据对期货价格的影响分析

七、数据要求

数据量：>10000条期货行情数据

数据来源：真实期货交易所或金融数据平台

数据维度：时间、品种、价格、成交量、持仓量等

数据频率：日频/分钟级（可选）

八、项目进度安排（5周）

第1周：选题分工、技术选型、数据爬取与存储

第2周：数据清洗、Spark处理模块开发

第3周：后端API开发、前端框架搭建

第4周：可视化系统开发、系统集成测试

第5周：文档撰写、系统优化、答辩准备

九、预期成果

完整的期货大数据分析系统

30+个功能接口（每人10+个）

多维度可视化展示

课程设计报告（含接口清单表）

可演示的系统原型